สรุปแนวปฏิบัติตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย ว 681

เรื่อง ระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

แนวปฏิบัติตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 681 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2568

แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย

หนังสือมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ อว 78/ว 25495  ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568

1. งานจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานจ้างก่อสร้าง

1.1 กรณีสัญญามีงวดงานเดียว ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใช้ระยะเวลาในการตรวจรับ ภายใน 5 วันทำการหลังจากที่คู่สัญญามามอบพัสดุ

1.2 กรณีสัญญามีหลายงวดงาน ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใช้ระยะเวลาในการตรวจรับ ระหว่างงวด ภายใน 3 วันทำการ สำหรับงวดสุดท้ายให้ตรวจรับ ภายใน 5 วันทำการ หลังจากที่คู่สัญญาส่งมอบพัสดุ

1.3 ให้รายงานผลการตรวจรับ ภายใน 2 วันทำการภายหลังจากตรวจรับพัสดุ

2. งานจ้างก่อสร้างแบบเหมารวม (Lump Sum)

2.1 กรณีสัญญามีงวดงานเดียว ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ใช้ระยะเวลาในการตรวจรับ ภายใน 5 วันทำการ หลังจากรับทราบผลการตรวจสอบจากผู้ควบคุมงาน

2.2 กรณีสัญญามีหลายงวดงาน ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ใช้ระยะเวลาในการตรวจรับระหว่างงวด  ภายใน 3 วันทำการ หลังจากรับทราบผลการตรวจสอบจากผู้ควบคุมงาน  สำหรับงวดสุดท้าย ให้ตรวจรับภายใน 5 วันทำการหลังจากรับทราบผลการตรวจสอบจากผู้ควบคุมงาน

2.3 ให้รายงานผลการตรวจรับ ภายใน 2 วันทำการภายหลังจากตรวจรับพัสดุ

| ราคาค่างาน | ผู้ควบคุมงาน |  | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งวดงวด | งวดสุดท้าย | งวดงวด | งวดสุดท้าย |
| ทุกราคางาน | 3 วันทำการ | 3 วันทำการ | 3 วันทำการ | 5 วันทำการ |

เมื่อได้รับอนุมัติเบิกจ่ายจากผู้มีอำนาจอนุมัติแล้วให้ส่งเอกสารวางฎีกาเบิกจ่ายเงินในวันเดียวกันหรือภายในวันทำการถัดไป